# A Bős–Nagymaros vízlépcsőrendszer összefoglalója

## 1. Bevezetés

Az 1977-es államközi szerződés a villamosenergia-termelés, az árvízvédelem, a hajózás és a vízgazdálkodás fejlesztését szolgálta. A beruházás megítélése később a környezeti, gazdasági és politikai változások következtében alapvetően megváltozott.

A Bős–Nagymaros vízlépcső történetéről ma, mintegy harminc év távlatából megállapítható, hogy a ténylegesen megvalósult állapot mérlege Szlovákia számára kedvezőbb. A vízgazdálkodási, ökológiai és gazdasági szempontok összességét tekintve Szlovákia lett a rendszer fő haszonélvezője, míg Magyarország a vesztese. A történet azonban nem csupán műszaki, környezetvédelmi vagy politikai kérdésként értelmezhető. Legalább ennyire különböző társadalmi, szakmai és nemzeti érdekeket képviselő erőterek ütközésének története.

A jelen összeállítás célja a vízlépcsőrendszer legfontosabb műszaki, gazdasági és stratégiai jellemzőinek összefoglalása, valamint azoknak a meghatározó erőtereknek a bemutatása, amelyek a kialakult helyzetet formálták.

# 2. A Bős–Nagymaros vízlépcsőrendszer főbb műszaki és gazdasági adatai

| Jellemző | Adat |
| --- | --- |
| Államközi szerződés | 1977 |
| Részt vevő országok | Magyar Népköztársaság – Csehszlovák Szocialista Köztársaság |
| A rendszer fő létesítményei | Dunakiliti duzzasztómű, bősi vízerőmű, üzemvízcsatorna, nagymarosi vízlépcső |
| Bősi vízerőmű beépített teljesítménye | 720 MW |
| Tervezett nagymarosi vízerőmű teljesítménye | 158 MW |
| A teljes rendszer tervezett beépített teljesítménye | 878 MW |
| Tervezett éves villamosenergia-termelés | kb. 3,6–3,8 TWh/év |
| Az eredeti szerződés szerint Magyarország részesedése | kb. 1,8–1,9 TWh/év |
| Üzemvízcsatorna hossza | kb. 25 km |
| A Duna fő vízhozamának elterelt szakasza | kb. 30 km |
| Tervezett fő célok | Villamosenergia-termelés, árvízvédelem, hajózás, vízgazdálkodás, területfejlesztés |
| A teljes magyar beruházás becsült költsége (1987. évi árszinten). (Dunakiliti, Nagymaros, töltés, stb. | kb. 54 milliárd Ft (megközelítőleg 1 milliárd USD) |
| A nagymarosi vízlépcső becsült beruházási költsége | kb. 12,3 milliárd Ft (nagyságrendileg 0,2–0,35 milliárd USD, az alkalmazott árfolyamtól függően) |
| A bősi vízerőmű állapota | 1992 óta üzemel (C variáns) |
| A nagymarosi vízlépcső állapota | Az építkezést 1989-ben leállították, nem épült meg |

Megjegyzés: A beruházási költségek a különböző forrásokban eltérő árszinteken és árfolyamokon szerepelnek, ezért a dollárban megadott összegek közelítő értékek.

# 3. A történet végső mérlege

Ha nem az eredeti terveket, hanem a ténylegesen megvalósult állapotot vizsgáljuk, akkor a két ország mérlege jelentősen eltér.

| Szlovákia | Magyarország |
| --- | --- |
| Megépült és működik a bősi vízerőmű. | A nagymarosi vízlépcső nem épült meg. |
| A villamosenergia-termelés teljes hasznának döntő része Szlovákiában jelentkezik. | Az eredetileg tervezett energiatermelési haszon elmaradt. |
| A Duna fő vízhozamának jelentős része a szlovák oldali üzemvízcsatornában halad. | Az Öreg-Duna és a Szigetköz vízellátását külön vízpótló rendszerrel kell biztosítani. |
| A hajózási feltételek javultak. | A tervezett gazdasági előnyök jelentős része nem valósult meg. |
| A beruházás gazdasági hasznának túlnyomó része Szlovákiában jelentkezik. | A rendszerből származó közvetlen gazdasági előnyök nagyrészt elmaradtak. |

A két ország közötti jogvita ugyan a hágai Nemzetközi Bíróság 1997-es ítélete nyomán új keretek közé került, de a végleges kétoldalú rendezés mindmáig nem valósult meg.

# 4. A meghatározó erőterek

A Bős–Nagymaros ügy végkimenetelét nem egyetlen szereplő döntötte el. A történetet több, egymással versengő erőtér alakította, amelyek céljai, eszközei és befolyása jelentősen különbözött.

| Erőtér | Fő képviselők | Alapvető cél | Befolyás |
| --- | --- | --- | --- |
| Szlovák (korábban csehszlovák) állami erőtér | kormány, vízügyi igazgatás, mérnöki elit | A vízlépcsőrendszer következetes megvalósítása | ★★★★★ |
| Magyar állami erőtér | Kádár-, Németh-, Antall-kormány, későbbi kormányok | A beruházással kapcsolatos végső politikai döntések meghozatala | ★★★★★ |
| Magyar vízügyi–műszaki erőtér | OVH, VITUKI, tervező intézetek, mérnökök | Árvízvédelem, hajózás, energiatermelés, vízgazdálkodás | ★★★★☆ |
| Civil–környezetvédő erőtér | Duna Kör, Vargha János Perczel Károly és más civil vezetők | A beruházás leállítása, természetvédelem, társadalmi mozgósítás | ★★★★☆ |
| Környezettudományi–akadémiai erőtér | hidrológusok, ökológusok, geológusok, köztük Hajós Adrienne | A környezeti kockázatok szakmai bemutatása | ★★★☆☆ |
| Magyar közvélemény és média | országos sajtó, televízió, értelmiség | A politikai döntések társadalmi befolyásolása | ★★★★☆ |
| Szigetközi helyi erőtér | önkormányzatok, polgármesterek, civil egyesületek, vállalkozások, gazdálkodók, lakosság | A térség vízellátásának, gazdaságának és életminőségének megőrzése | ★★☆☆☆ |

Az egyes erőterek közötti kölcsönhatás végül azt eredményezte, hogy míg a szlovák oldalon a politikai akarat és a műszaki megvalósítás végig egységes maradt, addig Magyarországon a politikai döntéshozatal, a szakmai álláspontok, a civil mozgalmak és a társadalmi nyilvánosság eltérő irányú hatásai a beruházás leállításához vezettek.

| Erőtér | Befolyás | Következetesség | A végeredményre gyakorolt hatás |
| --- | --- | --- | --- |
| Szlovák állami | ★★★★★ | ★★★★★ | Meghatározó |
| Magyar állami | ★★★★★ | ★★★☆☆ | Meghatározó |
| Magyar vízügyi | ★★★★☆ | ★★★★☆ | Jelentős |
| Civil–környezetvédő | ★★★★☆ | ★★★★★ | Jelentős |
| Magyar közvélemény | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | Jelentős |
| Környezettudományi | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | Közepes |
| Szigetközi helyi | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | Helyi szinten jelentős |

# 5. Összegzés

A Bős–Nagymaros története jól mutatja, hogy stratégiai jelentőségű nemzeti ügyekben a végső eredményt nem egyetlen politikai döntés, hanem különböző állami, szakmai, társadalmi és helyi erőterek kölcsönhatása alakítja.

Harminc év távlatából a megvalósult állapot mérlege azt mutatja, hogy a szlovák stratégia következetesebbnek és eredményesebbnek bizonyult, míg Magyarország a rendszerből származó előnyök jelentős részét elveszítette. A történet legfontosabb tanulsága, hogy a hosszú távú nemzeti érdekek érvényesítéséhez a szakmai tudás, a társadalmi párbeszéd és a politikai döntéshozatal összehangolására van szükség.

Összeállította: dr. Korényi Zoltán

Szerkesztette: ChatGPT - https://chatgpt.com/c/6a6e4499-c7c0-83ed-aa51-c6bc1cafdd4f